| Башҡортостан РеспубликаҺы ШишмӘ районы муниципаль районыныҢ СЫУАЛКИП ауыл СОВЕТЫ ауыл БИЛӘМӘҺЕ БАШЛЫҒЫ  |  | ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Чувалкиповский сельсовет МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧишминскИЙ район Республики Башкортостан |
| --- | --- | --- |

| БОЙОРОК «15» март 2018 й | №7 | РАСПОРЯЖЕНИЕ «15» марта 2018 г. |
| --- | --- | --- |

О подготовке населенных пунктов, хозяйственных строений,

мостов и других сооружений к пропуску паводка в 2018году.

В целях своевременной  и качественной подготовки населенных пунктов, хозяйственных строений, инженерных коммуникаций, мостов и гидротехнических сооружений к пропуску льда весеннего паводка 2018года, обеспечения своевременной эвакуации населения и материальных ценностей из затопляемых мест,  на основании п.7 ч.1 ст.15 Федерального закона                     «Об общих принципах организации местного самоуправления» от 06.10.2003года №131-ФЗ, ст.3 Устава  сельского поселения Чувалкиповский сельсовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан:

1. Утвердить состав противопаводковой  комиссии сельского поселения Чувалкиповский сельсовет  муниципального района Чишминский район (Приложение  №1)

2. Утвердить  план мероприятий администрации сельского   поселения Чувалкиповский сельсовет по проведению паводка и пропуску ледохода в 2018 году (приложение №2)

Глава сельского  поселения

Чувалкиповский   сельсовет

муниципального  района   Чишминский  район

Республики Башкортостан:                                                        Т.Ф.Каримов.

# Приложение №1

# к распоряжению

главы сельского поселения

Чувалкиповский сельсовет

муниципального  района

Чишминский  район

Республики  Башкортостан

№ __  от  15.03.2018года.

СОСТАВ

сельской противопаводковой комиссии  сельского  поселения

Чувалкиповский  сельсовет

Председатель комиссии:

Каримов Т.Ф.- глава сельского  поселения  Чувалкиповский  сельсовет

Заместитель председателя комиссии

Сафонов В.П. – директор  ООО  «Ново-Троицкое»»                                                    (по согласованию)

Члены комиссии:

1.Мусалимов С.М.- главный  агроном МТС «Центральная»                                  (по согласованию)

2.  Идиятуллин Д.С., депутат Совета сельского поселения;

3. Киреев С.Р., депутат Совета сельского поселения;

4. Гареев Г.Г., староста с.Старомусино;

5. Насыров И.А., ответственный за пруд.

Глава сельского поселения                               Т.Ф.Каримов

Приложение №2

к распоряжению  главы  сельского

# поселения Чувалкиповский сельсовет

# муниципального  района

# Чишминский район

# Республики Башкортостан

№ ___  от  15.03.2018 г.

## П Л А Н

мероприятий сельского поселения Чувалкиповский сельсовет

по проведению паводка и пропуску ледохода в 2018году

| № п/п | МЕРОПРИЯТИЯ | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнить зоны подтопления населенных пунктов (количество человек, сколько из них детей, количество домов и дворовых построек), складские помещения, материальные ценности, животноводческие фермы и т.п., которые могут быть затоплены паводковыми водами, разработать план предупредительных и спасательных работ по каждому объекту. Информацию предоставить в администрацию муниципального района. | до 20.03.18г. | Комиссия сельского поселения |
| 2. | Проверить состояние плотин, водосборов дамб, мостов, водопропускных труб и других сооружений, оголовки водоспускных труб, запруды при необходимости провести ремонтные работы, очистить опоры мостов , наледи для пропуска талых вод. | до 20.03.2018г. | Комиссия сельского поселения, руководители хозяйств и организаций, собственники ГТС |
| 3 | Провести инструктаж всех работников связанных с пропуском паводка | до 20.03.18г. | Комиссия сельского поселения |
| 4 | Укомплектовать аварийные бригады и завезти на места материалы и спасательные средства, необходимые для выполнения работ по обеспечению сохранности мостов и других сооружений от повреждений ледоходом и паводковыми водами. | до 20.03.18г. | Комиссия сельского поселения |
| 5 | Обеспечить вывоз материальных ценностей из зон возможного затопления. | до 31.03.18г. | Комиссия сельского поселения |
| 6 | Подготовить помещения для возможной эвакуации населения из зон затопления. | Заблаговременно при угрозе | Комиссия сельского поселения. |
| 7 | В целях обеспечения экологической безопасности во время весеннего паводка провести инвентаризацию мест захоронения, неорганизованных скоплений бытовых и промышленных отходов в населенных пунктах, на сельскохозяйственных предприятиях, на берегах озер, рек, водохранилищ. Вывезти за пределы затопляемых зон материалы, удобрения и ядохимикаты. Очистить берега от скоплений бытовых и производственных отходов. | до 20.03.18г. | Комиссия сельского поселения, руководители хозяйств и организаций, |
| 8. | Создать на время паводка запасы топлива и материалов для обеспечения бесперебойной работы учреждений находящихся в зоне затопления, а также продуктов питания и предметов первой необходимости для жителей зон возможного затопления. | до 01.04.18г. | Администрация СП, комиссия сельского поселения |
| 9 | До начала дорожной распутицы завести в населенные пункты, с которыми может быть прервано сообщение, медикаменты, продукты питания и товары первой необходимости. | до 01.04.18г. | Администрация СП, комиссия сельского поселения |
| 10 | Обеспечить защиту источников водоснабжения населения от попадания талых и паводковых вод. | до 01.04.18г | Администрация сельского поселения |

Примечание: При угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации, обстановку докладывать в единую дежурно- диспетчерскую службу  по тел. 112  или  8(34797)3-01-14.